**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МОЛОДЁЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**От 09 января 2019 года № 1 п. Молодёжный**

**Об утверждении Муниципальной программы**

**«Безопасность дорожного движения на территории**

**Молодежного муниципального образования**

**Перелюбского муниципального района**

**Саратовской области на 2019 год»**

В рамках реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области, и в целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах и улицах Молодежного муниципального образования, снижения аварийности, охраны жизни и здоровья граждан, администрация Молодёжного муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.   Утвердить   муниципальную     программу    «Безопасность   дорожного   движения   на территории   Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2019 год».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Молодёжного МО от 09 января 2018 года  № 1 «Об утверждении Муниципальной программы  «Безопасность дорожного движения на территории Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2018 год»

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации.

4.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Молодежного муниципального

образования Перелюбского муниципального

района Саратовской области С.А. Мирнов

Приложение к постановлению главы

администрации Молодежного МО

№ 1 от 09.01.2019 года

**Муниципальная программа**

**«Безопасность дорожного движения на территории Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2019 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Молодежное муниципальное образование Перелюбского муниципального района Саратовской области |
| Наименование  программы | «Безопасность дорожного движения на территории Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2019 год» (далее Программа) |
| Дата утверждения Программы | Утверждена Постановлением главы  Молодежного муниципального образования Перелюбского муниципального района  № 1 от 09 января 2018 года |
| Цель и задачи Программы | Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах п. Молодежный, с. Большая Тарасовка, п. Гусарка. |
| Краткая характеристика программных мероприятий | В рамках Программы предполагается осуществить следующие мероприятия:  1. Приобрести щебень, провести ремонт щебёночного основания дороги п. Молодёжный - п. Гусарка  2. Провести ямочный ремонт по всем улицам п. Молодёжный  3. Приобретение придорожных фонарей.  4. Содержание улично- дорожной сети в зимний период. |
| Сроки реализации Программы | 2019 год. |
| Объём и источники  финансирования | 1 503 321,00 рублей; средства дорожного фонда, местного бюджета, внебюджетных средств (прогнозно); объем бюджетных ассигнований подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение аварийности на дорогах и сокращение в связи с этим дорожно-транспортного травматизма |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.**

На дорогах Саратовской области ежегодно совершается около 4000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает более 100 и получает ранения около 1100 человек. Около 60% погибших – люди наиболее активного трудоспособного возраста от 16 до 40 лет. По расчётам специалистов общая сумма ежегодного ущерба для Саратовской области только от гибели людей может быть оценена как 340 миллионов рублей.

Большое влияние на высокий уровень аварийности на дорогах и улицах городов, населённых пунктов в значительной степени влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения.

В настоящее время не уменьшается количество водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, нарушающих скоростной режим, правила обгона, нередко выезжающих на полосу встречного движения и так далее.

С увеличением уровня автомобилизации и включением всё большего числа граждан в дорожное движение, возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья участников движения.

Уменьшать уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, экономического, организационного, технического  и воспитательного характера. Эффективность же самих мероприятий во многом будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

**2. Основные цели задачи Программы.**

Целью Программы является создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населённых пунктов сельского поселения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности.

**Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:**

- совершенствовать систему управления обеспечением безопасности дорожного движения;

- совершенствовать дорожные условия;

- повысить эксплуатационную безопасность автотранспортных средств и качество контроля за их техническим состоянием;

- детский дорожно – транспортный травматизм.

**3. Ресурсное обеспечение Программы.**

Источники финансирования Программы являются средства муниципального дорожного фонда Молодежного муниципального образования. Общий объём ассигнований на финансирование Программы составляет 1503,321 тыс. руб.

Объёмы финансирования Программы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

**4. Оценка социально – экономической эффективности Программы.**

В результате реализации Программы за счёт координации деятельности предприятий, организаций различных форм собственности и общественных организаций, в части повышения безопасности дорожного движения, ожидается повышение уровня защищённости участников дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и сокращения в связи с этим на 10% числа пострадавших.

**Перечень мероприятий, включенных в программу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Ответственные за выполнение | Объём финансирования  (тыс.руб.) | Источник финансирования | В т.ч. по годам реализации тыс. руб. | |
| **2017г.** |  |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| **1. Совершенствование системы управления обеспечения безопасности дорожного движения** | | | | | | | |
| 1.1 | Участие в межмуниципальной комиссии по БДД | | Глава администрации Молодёжного МО | 0,1 | Местный бюджет | 0,1 |  |
| 1.2 | Информирование населения, Совета депутатов Молодёжного МО о состоянии аварийности на автотранспорте. Внесение предложений, направленных на предупреждение ДТП | | Администрация Молодёжного МО с ОГИБДД | 0,1 | Местный бюджет | 0,1 |  |
| 1.3 | Организация и проведение на территории Молодёжного МО массовых профилактических мероприятий, направленных на решение проблем безопасности дорожного движения | | Администрация Молодёжного МО с ОГИБДД | 0,2 | Местный бюджет | 0,2 |  |
| **2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения** | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение комиссионных проверок состояния улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, мостов, на их соответствие требованиям дорожного движения, во 2 и 4 квартале ежегодно. | | Администрация Молодёжного МО, комиссия по БДД района, ОГИБДД | 0,2 | Местный бюджет | 0,2 |  |
| 2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков, согласно утверждённому проекту организации дорожного движения на территории Молодежного МО | | Администрация Молодёжного МО | 0 | Местный бюджет | 0 |  |
| 2.4 | Содержание улично-дорожной сети (приобретение щебня и ремонт щебёночного основания дороги п. Молодёжный - п. Гусарка, ямочный ремонт по всем улицам п. Молодёжный и прочее) | | Администрация Молодёжного МО | 1262,721 | Местный бюджет | 1262,721 |  |
| 2.7 | Содержание улично- дорожной сети (очистка дорог от снега и др.) | | Администрация Молодёжного МО | 150,0 | Местный бюджет | 150,0 |  |
| **3. Формирование безопасных участков дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | |
| 3.1 | | Устройство искусственных неровностей | Администрация Молодёжного МО | - | Местный бюджет | - | - |
| 3.2 | | Информирование населения о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и принимаемых мерах по её снижению. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. игры на местности, тренинги по правилам дорожного движения | Администрация Молодёжного МО с ОГИБДД | - | Местный бюджет | - |  |
| 3.3 | | Приобретение светоотражателей и проведение акции по их вручению учащимся начальных классов общеобразовательных учреждений села | Администрация Молодёжного МО | - | Местный бюджет | - |  |
| 3.4. | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Разработать карты функционального зонирования и зон  с особыми условиями использования территорий по  населенным пунктам, для безопасности дорожного движения во  время весеннего половодья с обозначением школьных  маршрутов. | главы администраций МО (по согласов.) |  |  |  | 150,0 | | Администрация Молодёжного МО | - | - | - |  |
| 3.5 | | Приобретение придорожных фонарей | Администрация Молодёжного МО | 90,0 | Местный бюджет | 00,0 |  |
| **4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения** | | | | | | | |
| 4.1 | | Организация рейдов по выявлению и пересечению нарушений правил стоянки транспортных средств на газонах, во дворах многоквартирных жилых домов, на территориях детских площадок и т.д. | Администрация Молодёжного МО совместно с ОГБДД | - | Местный бюджет | - |  |
|  | | **Итого:** |  | 1 503,321 |  | 1 503,321 |  |